期权保证金查询业务2022年3月26日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（简称深交所）已于2022年1月7日发布《关于做好期权保证金查询接口调整的技术准备通知》。为确保相关接口调整的顺利实施，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分公司）定于2022年3月26日组织全网测试，通过模拟期权保证金查询、期权交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为了提供更好的市场服务，深交所拟将交易终端划分为固收专区、股基专区两个入口。为验证相关功能调整的正确性，本次测试还将通过交易终端模拟相关业务的委托申报、数据查询及导出、权限管理等业务处理过程。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 期货公司

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年3月26日）。测试当日为港股通业务非交易日、非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

本次测试重点包括以下内容：

- 期权保证金查询委托申报与查询结果展示；

- 期权集中竞价业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 期权普通与备兑仓互转业务的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理；

- 期权组合策略保证金业务的构建组合和解除组合委托申报、成交回报、清算交收等业务处理；

- 交易终端固收专区各业务的委托申报、主动撤单、当日委托/当日成交查询及导出、固收专区权限管理；

- 交易终端股基专区各业务的委托申报、主动撤单、当日委托/当日成交查询及导出、股基专区权限管理。

- T日（模拟2022年3月26日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试期权保证金查询等业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

- 恢复验证测试内容（模拟2022年3月26日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年3月28日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2022年3月26日（星期六）15:30至21:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为15:30至17:00，协议交易时段为15:30至17:30；其中16:00-16:05模拟中午休市。

深交所交易系统恢复验证测试接收交易委托的时间为20:00至20:50，协议交易时段为20:00至21:00；其中20:30-20:35模拟中午休市。

深市证券交易平台业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (3月26日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15:30前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2022年3月26日 |
| 15:30-17:30 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:30-17:00（15:40开盘，15:45开始连续竞价，17:00平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-17:30 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为17:15） 非交易处理平台 15:30-17:30（期权、质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为17:00） 固定收益交易平台 15:30-17:30（债券质押式协议回购、回售转售业务） 场外业务平台（本次不参测） | 现货、期权等品种交易、非交易业务（重点期权保证金查询，以及交易终端固收、股基专区相关业务）。 |  |
| 17:30-18:30 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 17:30-19:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 19:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据,进行核对及交收处理 |  |
| 实际时间 (3月26日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 20:00前 | 恢复生产系统环境，并准备恢复验证测试数据。 |  | 2022年3月26日 |
| 20:00前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 20:00-21:00 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中20:30-20:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 20:00-20:50（20:10开盘，20:15开始连续竞价，20:50平台闭市） 综合金融服务平台 20:00-21:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为20:55） 非交易处理平台 20:00-21:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为20:50） 固定收益交易平台 20:00-21:00（债券质押式协议回购、回售转售业务） 场外业务平台（本次不参测） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年3月28日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |
| 21:00后 | 恢复生产数据环境 |  |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2022年3月25日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2022年3月28日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2022年3月25日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2022年3月26日的衍生品结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。恢复验证测试不发送任何结算数据及文件。

- D-COM系统在2022年3月26日期间属于测试环境，2022年3月26日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年3月26日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年3月26日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年3月28日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、期货公司、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年3月26日21:30之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-88666470（恢复验证测试）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年3月22日

附件：

期权保证金查询业务2022年3月26日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因: ________ |  |  |  |
| 技术系统是否已就绪 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 衍生品业务相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 期权集中竞价交易业务买入开仓申报与回报接收，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务卖出开仓申报与回报接收，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务买入平仓申报与回报接收，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务卖出平仓申报与回报接收，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务备兑开仓申报与回报接收，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务备兑平仓申报与回报接收，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务买入开仓报价申报与回报接收，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务卖出开仓报价申报与回报接收，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务买入平仓报价申报与回报接收，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务卖出平仓报价申报与回报接收，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务的清算交收（包括买入开仓、卖出开仓、买入平仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权保证金查询委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权保证金查询结果展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权普通与备兑仓互转业务普通仓转备兑仓委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权普通与备兑仓互转业务备兑仓转普通仓委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权普通与备兑仓互转业务的清算交收（包括普通仓转备兑仓、备兑仓转普通仓） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认购牛市价差（CNSJC）组合策略构建委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认购牛市价差（CNSJC）组合策略解除委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认沽熊市价差（PXSJC）组合策略构建委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认沽熊市价差（PXSJC）组合策略解除委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认沽牛市价差（PNSJC）组合策略构建委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认沽牛市价差（PNSJC）组合策略解除委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认购熊市价差（CXSJC）组合策略构建委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认购熊市价差（CXSJC）组合策略解除委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务跨式（KS）组合策略构建委托申报与成交回报，申报后及成交后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务跨式（KS）组合策略解除委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务宽跨式（KKS）组合策略构建委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务宽跨式（KKS）组合策略解除委托申报与成交回报，申报后保证金查询结果符合预期 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认购牛市价差（CNSJC）组合策略的仓位和资金清算交收（包括构建和解除组合） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认沽熊市价差（PXSJC）组合策略的仓位和资金清算交收（包括构建和解除组合） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认沽牛市价差（PNSJC）组合策略的仓位和资金清算交收（包括构建和解除组合） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务认购熊市价差（CXSJC）组合策略的仓位和资金清算交收（包括构建和解除组合） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务跨式（KS）组合策略的仓位和资金清算交收（包括构建和解除组合） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权组合策略保证金业务宽跨式（KKS）组合策略的仓位和资金清算交收（包括构建和解除组合） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 期权预约出金 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端股基专区进行各业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载、提醒消息等 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端固收专区进行协议回购、债券回售转售的委托申报、成交查询及数据下载、提醒消息等 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端股基专区分配权限 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端固收专区分配权限 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 管理员对资金账户设置进行管理，并在信用保护合约申报时使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市现货证券股份和资金清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市期权清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |